KhaanQuest

全球库存与活动现场管理系统

产品需求文档（PRD）

| 文档版本 | V1.1 |
| --- | --- |
| 项目阶段 | MVP / 内部试运行 |
| 目标终端 | iPhone PWA优先，兼容Android与电脑；后续可封装原生iOS App |
| 适用区域 | 澳洲、中国、美国仓库及Rodeo/展会/市集活动 |
| 编制日期 | 2026-06-18 |

内部使用｜用于产品设计、开发、测试与业务验收

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-18 | 首版需求定义 | Arafat Wali / KhaanQuest |
| V1.1 | 2026-06-18 | 取消MVP条形码/扫码；改为人工录入与搜索SKU；新增库存消耗最快SKU指标 | Arafat Wali / KhaanQuest |

说明：本文件定义第一版可实际投入使用的库存与活动现场系统。产品默认先以PWA形式部署，用户可在iPhone Safari中“添加到主屏幕”，无需先支付App Store上架费用。系统设计需保留未来封装原生iOS App的能力。

# 目录

1. 项目背景与目标

2. 项目范围

3. 用户角色与使用场景

4. 核心业务原则

5. 总体业务流程

6. 功能需求

7. 库存状态与计算逻辑

8. 数据模型

9. 权限矩阵

10. 离线与同步机制

11. Shopify及外部系统集成

12. 页面与交互清单

13. 非功能需求

14. MVP优先级与迭代计划

15. 验收标准

16. 风险与待确认事项

附录A：编码规则与示例

附录B：事件与日志字典

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 项目背景

KhaanQuest的帽子业务同时涉及澳洲、中国和美国库存，并会在Rodeo、展会、市集等网络不稳定的现场环境中销售。现阶段若依靠Excel、聊天记录或人工记忆管理，容易出现库存重复、现场售出后网站仍显示有货、跨国调拨不可追踪、达人寄样与瑕疵品未登记、活动结束后无法准确对账等问题。

## 1.2 产品目标

建立全球统一SKU和多仓库存体系，使同一商品在澳洲、中国、美国共享同一个SKU。

支持活动现场无网络或弱网络环境下，通过人工输入或搜索SKU完成销售、出库、退换货与盘点。

确保任何库存变化都有来源、原因、操作人和时间记录，可完整追溯。

支持中国生产中、成品、国际运输中、当地仓可售等不同库存状态。

与Shopify保持一致，降低线上订单与线下活动之间的超卖风险。

为未来补货预测、采购、销售分析和原生iOS App奠定数据基础。

## 1.3 成功指标

| 指标 | 定义 | MVP目标 |
| --- | --- | --- |
| 库存准确率 | 盘点后账面数量与实物数量一致 | ≥98% |
| 库存可追溯率 | 所有人工库存变化均有流水记录 | 100% |
| 活动现场可用性 | 无网络情况下仍可完成基础销售和出库 | 100%核心流程可用 |
| 同步成功率 | 恢复网络后离线记录最终成功上传 | ≥99.5% |
| 超卖事件 | 因三国库存或活动库存不同步导致超卖 | 趋近于0 |
| 活动结算效率 | 活动结束后完成库存和销售对账时间 | ≤15分钟 |
| 消耗排行可用性 | 销售同步后库存消耗最快SKU排行更新 | 有网情况下≤60秒 |

# 2. 项目范围

## 2.1 MVP范围内

用户登录、角色权限与操作日志。

SKU、商品、颜色和尺码管理；MVP不依赖条形码。

澳洲、中国成品、中国生产中、美国仓库库存管理。

入库、出库、调拨、收货、盘点、库存调整。

活动建立、活动库存划拨、离线现场销售、退换货、活动结束盘点与归还。

低库存、缺货、运输延误、盘点差异提醒。

Shopify订单与库存基础同步。

库存看板、活动销售与库存报表、Excel/CSV导出。

V1.1确认：当前业务没有条形码。MVP不开发扫码入口，所有入库、出库、销售和盘点均通过人工输入SKU、搜索SKU或从活动备货清单中选择完成。条形码仅作为未来可选能力。

## 2.2 MVP范围外

完整财务会计、税务申报和利润表。

复杂采购审批、供应商结算和多级采购订单。

AI销量预测与自动采购决策。

完整CRM、达人佣金结算和营销自动化。

面向消费者的商城功能。

一次性开发澳洲、中国、美国所有当地物流接口。

第一版即原生上架App Store。

MVP条形码扫描、条码生成与标签打印。

# 3. 用户角色与使用场景

| 角色 | 身份 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| Owner / Admin | 业务负责人 | 查看全球数据；管理SKU、仓库、用户、成本、权限；审批调整；查看全部日志 |
| Operations Manager | 运营负责人 | 创建调拨、活动、盘点任务；查看全球库存；处理异常与补货 |
| China Factory | 中国工厂 | 维护生产中与中国成品库存；生产完工入库；发出调拨；不可查看利润 |
| Australia Warehouse | 澳洲仓人员 | 澳洲入库、出库、收货、盘点；准备活动库存 |
| US Warehouse | 美国仓人员 | 美国入库、出库、收货、盘点 |
| Event Staff | 活动现场员工 | 仅操作指定活动库存；人工输入/搜索SKU完成销售、退款、盘点；不可改SKU和总仓库存 |
| Viewer | 只读人员 | 查看被授权仓库和报表，不可修改 |

## 3.1 主要使用场景

1. 中国工厂完成一批帽子生产，将数量从“生产中”转为“中国成品”。

2. 中国成品仓创建调拨单，发往澳洲或美国；目的仓显示Incoming。

3. 澳洲仓收到货后按实际数量收货，系统自动记录差异。

4. 活动前将澳洲仓部分SKU划拨到某场Rodeo活动库存。

5. 现场员工在无网环境人工输入或搜索SKU售出帽子，销售和库存记录保存在本机。

6. 恢复网络后系统自动同步，防止重复上传。

7. 活动结束后盘点剩余、损坏、赠送数量，并将剩余库存归还澳洲仓。

8. 系统根据各仓安全库存和补货点产生低库存提醒与建议调拨量。

# 4. 核心业务原则

| 编号 | 原则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | 全球统一SKU | 同一款式、材质、颜色、尺码在全球只允许一个SKU；仓库国家不得写进SKU。 |
| BR-02 | 库存按Location分开 | 澳洲、中国成品、美国、中国生产中、每场活动均为独立Location或逻辑仓。 |
| BR-03 | 流水优先 | 禁止无记录地直接覆盖库存；所有库存变化必须生成inventory movement。 |
| BR-04 | 活动库存隔离 | 划拨到活动的库存不再属于澳洲普通可售库存，防止线上与现场重复销售。 |
| BR-05 | 生产中不可售 | 中国WIP仅代表生产进度，不计入可售库存。 |
| BR-06 | 运输中不可售 | 调拨发出后计入Incoming/In Transit，目的仓收货前不得直接销售。 |
| BR-07 | 实际收货为准 | 允许部分收货、少货、损坏和多货；差异必须记录原因。 |
| BR-08 | 离线可操作 | 核心现场流程在无网络时可用，恢复网络后自动同步。 |
| BR-09 | 权限最小化 | 用户只访问其工作所需的仓库、成本和操作。 |
| BR-10 | 单一库存主源 | MVP阶段Shopify作为对消费者销售库存主源；本系统作为运营、调拨、活动和盘点入口。 |

# 5. 总体业务流程

## 5.1 全球库存生命周期

| 阶段 | 库存位置/状态 | 业务动作 |
| --- | --- | --- |
| 生产计划 | CN-WIP-01 | 记录计划生产或生产中数量，不可售 |
| 生产完工 | CN-FG-01 | 质检通过后转为中国成品库存 |
| 跨国调拨 | In Transit | 来源仓扣减，目的仓显示Incoming |
| 目的仓收货 | AU-MEL-01 / US-WH-01 | 按实际收货数量增加On Hand |
| 活动备货 | EVENT-* | 从澳洲仓划拨到指定活动库存 |
| 现场销售 | EVENT-* | 人工录入SKU售出后扣减活动库存，可离线记录 |
| 活动归还 | AU-MEL-01 | 剩余可售库存归还；损坏/赠送单独登记 |

## 5.2 活动现场闭环

1. 创建活动：填写名称、日期、地点、负责人、目标销售额和设备。

2. 活动备货：选择SKU和数量，从澳洲仓调拨到活动仓。

3. 设备同步：活动前将活动SKU、价格、可用库存下载到员工设备。

4. 现场销售：人工输入完整SKU、从搜索结果选择SKU，或从最近/常用SKU中快速选择，再填写数量、价格、折扣和支付方式。

5. 现场异常：可登记赠品、损坏、样品、退货和换货。

6. 离线队列：所有操作生成本地唯一ID，等待网络恢复。

7. 活动盘点：系统应剩与实物盘点对比，填写差异原因。

8. 活动结算：确认销售额、支付方式、差异和归还库存，关闭活动。

# 6. 功能需求

## 6.1 登录与账户

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | 用户可使用邮箱+密码登录。 | MUST |
| FR-AUTH-02 | 支持保持登录状态和主动退出。 | MUST |
| FR-AUTH-03 | 管理员可创建、停用和重置用户。 | MUST |
| FR-AUTH-04 | 用户登录后仅看到被授权仓库和功能。 | MUST |
| FR-AUTH-05 | 后续可扩展Apple/微信/Google登录。 | LATER |

## 6.2 首页库存看板

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-DASH-01 | 显示全球On Hand、Available、Sellable、Incoming、WIP。 | MUST |
| FR-DASH-02 | 按澳洲、中国、美国和活动仓汇总。 | MUST |
| FR-DASH-03 | 显示LOW、OUT、运输逾期、未处理盘点差异数量。 | MUST |
| FR-DASH-04 | 支持按国家、仓库、帽型、尺码、颜色筛选。 | SHOULD |
| FR-DASH-05 | 显示最近库存变化与待处理任务。 | SHOULD |
| FR-DASH-06 | 显示库存消耗最快SKU排行榜，默认Top 10，支持7天、30天、90天和自定义时间范围。 | MUST |
| FR-DASH-07 | 排行榜显示净销售消耗量、日均消耗量、当前Sellable、预计可售天数和较上一周期变化。 | MUST |

## 6.3 SKU与商品管理

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-SKU-01 | 新增、编辑、停用SKU。 | MUST |
| FR-SKU-02 | 字段包括商品名、帽型、材质、颜色、尺码、成本、售价和图片。 | MUST |
| FR-SKU-03 | SKU全局唯一，重复时禁止保存。 | MUST |
| FR-SKU-04 | 支持CSV批量导入与导出。 | MUST |
| FR-SKU-05 | 支持按款式批量生成颜色/尺码变体。 | SHOULD |
| FR-SKU-06 | 人工录入SKU时提供自动补全、商品缩略图、颜色与尺码确认，降低输错SKU的风险。 | MUST |

## 6.4 仓库与Location管理

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-LOC-01 | 支持成品仓、生产中仓、活动仓等类型。 | MUST |
| FR-LOC-02 | Location记录国家、城市、时区、负责人、是否可履约。 | MUST |
| FR-LOC-03 | 管理员可停用但不可删除有历史流水的Location。 | MUST |
| FR-LOC-04 | 每场活动可自动生成EVENT Location。 | MUST |

## 6.5 库存查询

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-INV-01 | 通过完整SKU、部分SKU、商品名、颜色和尺码搜索；完整SKU输入应优先精确匹配。 | MUST |
| FR-INV-02 | 显示每个Location的On Hand、Committed、Unavailable、Available、Incoming、Safety Stock。 | MUST |
| FR-INV-03 | 显示最近10条库存流水。 | MUST |
| FR-INV-04 | 支持最近使用SKU、常用SKU和活动备货SKU快捷选择。 | MUST |
| FR-INV-05 | 支持库存快照导出。 | SHOULD |

## 6.6 入库

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-IN-01 | 选择SKU、Location、数量和入库原因。 | MUST |
| FR-IN-02 | 入库原因包括生产完工、采购收货、退货验收、调拨收货、盘盈。 | MUST |
| FR-IN-03 | 可上传照片、物流单、备注。 | SHOULD |
| FR-IN-04 | 保存后生成不可修改的库存流水；纠错必须创建反向调整。 | MUST |

## 6.7 出库与库存调整

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-OUT-01 | 支持订单发货、达人寄样、赠品、拍摄、损坏、报废、盘亏等出库原因。 | MUST |
| FR-OUT-02 | 当数量不足时禁止普通出库，管理员可带原因强制调整。 | MUST |
| FR-OUT-03 | 高风险调整可要求管理员审批。 | SHOULD |
| FR-OUT-04 | 每条调整记录变化前、变化量和变化后。 | MUST |

## 6.8 跨仓调拨

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-TR-01 | 创建调拨单，包含来源、目的、SKU、数量、ETA、物流信息。 | MUST |
| FR-TR-02 | 状态包括Draft、Approved、In Transit、Partially Received、Received、Cancelled。 | MUST |
| FR-TR-03 | 发货后来源仓扣减，目的仓增加Incoming。 | MUST |
| FR-TR-04 | 支持分批收货和实际收货数量。 | MUST |
| FR-TR-05 | 收货差异自动生成异常记录。 | MUST |
| FR-TR-06 | 已发货调拨不能直接删除，只能取消未发部分或创建纠错记录。 | MUST |

## 6.9 中国生产库存

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-WIP-01 | 记录生产单号、SKU、计划量、开始日期、预计完工日期、实际完工量。 | SHOULD |
| FR-WIP-02 | 生产状态包括Planned、In Production、Quality Check、Completed、Cancelled。 | SHOULD |
| FR-WIP-03 | 完工并质检通过后，从WIP转入中国成品仓。 | MUST |
| FR-WIP-04 | WIP不进入可售库存。 | MUST |

## 6.10 活动管理

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-EVT-01 | 创建活动，记录名称、类型、日期、地点、时区、负责人和状态。 | MUST |
| FR-EVT-02 | 活动状态包括Planning、Stocking、Open、Closing、Closed、Cancelled。 | MUST |
| FR-EVT-03 | 活动前从仓库划拨库存，并生成备货清单。 | MUST |
| FR-EVT-04 | 活动人员只可操作被分配的活动。 | MUST |
| FR-EVT-05 | 活动关闭前必须完成盘点或由管理员强制关闭并记录原因。 | MUST |

## 6.11 现场销售与离线模式

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-SALE-01 | 支持人工输入完整SKU、模糊搜索SKU或从最近/常用SKU中选择并加入销售清单。 | MUST |
| FR-SALE-02 | 记录数量、单价、折扣、支付方式、员工、时间和可选客户信息。 | MUST |
| FR-SALE-03 | 支持现金、EFTPOS/Square、Shopify POS、银行转账、其他支付方式。 | MUST |
| FR-SALE-04 | 无网络时允许销售并保存本地。 | MUST |
| FR-SALE-05 | 界面显示在线/离线、待同步数量、失败数量和最后同步时间。 | MUST |
| FR-SALE-06 | 同一设备重复提交必须被去重。 | MUST |
| FR-SALE-07 | 多设备冲突时不得静默覆盖，需进入冲突队列。 | MUST |
| FR-SALE-08 | 库存为0时离线端需明显警告；是否允许超卖由管理员配置。 | MUST |

## 6.12 退货、换货、赠品与损坏

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-RET-01 | 退货记录原销售单、SKU、数量、退款方式和商品状态。 | MUST |
| FR-RET-02 | 可售退货重新入库；待检查或损坏退货进入Unavailable。 | MUST |
| FR-RET-03 | 换货按“退回旧SKU+售出新SKU”两条流水处理。 | MUST |
| FR-RET-04 | 赠品和损坏必须选择原因并记录操作人。 | MUST |

## 6.13 盘点

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-COUNT-01 | 可创建指定仓库或指定活动的盘点任务。 | MUST |
| FR-COUNT-02 | 支持按SKU搜索后直接输入实盘数量，也支持在活动备货SKU清单中逐项快速计数。 | MUST |
| FR-COUNT-03 | 盘点过程中默认隐藏账面数量，可由管理员设置。 | SHOULD |
| FR-COUNT-04 | 提交后显示账面、实物、差异和差异金额。 | MUST |
| FR-COUNT-05 | 差异确认后生成库存调整流水。 | MUST |
| FR-COUNT-06 | 活动关闭盘点支持离线。 | MUST |

## 6.14 预警与任务

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ALERT-01 | 按SKU+Location设置Safety Stock、Reorder Point、Target Stock。 | MUST |
| FR-ALERT-02 | 低库存、缺货、逾期未收货、盘点差异触发提醒。 | MUST |
| FR-ALERT-03 | MVP至少支持系统内通知和Email；后续扩展微信/短信。 | SHOULD |
| FR-ALERT-04 | 提醒可标记已读、已处理，并关联处理任务。 | SHOULD |

## 6.15 报表与导出

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-REP-01 | 库存快照：按SKU、Location和状态导出。 | MUST |
| FR-REP-02 | 库存流水：按时间、用户、原因、SKU筛选。 | MUST |
| FR-REP-03 | 活动报表：带货、销量、赠品、损坏、退货、剩余、差异、销售额。 | MUST |
| FR-REP-04 | 调拨报表：发出、在途、已收、差异和运输天数。 | SHOULD |
| FR-REP-05 | 库存消耗排行：按净销售消耗量或日均消耗量排序，支持全球、国家、Location、活动和时间范围筛选。 | MUST |
| FR-REP-06 | 支持CSV/XLSX导出。 | MUST |

## 6.16 审计日志

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUD-01 | 记录登录、创建、编辑、审批、收货、销售、盘点、删除尝试等关键事件。 | MUST |
| FR-AUD-02 | 日志包含用户、时间、设备、IP（有网时）、对象、前后值和关联单号。 | MUST |
| FR-AUD-03 | 普通用户不可修改或删除日志。 | MUST |
| FR-AUD-04 | 管理员可导出日志。 | SHOULD |

# 7. 库存状态与计算逻辑

| 状态 | 定义 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| On Hand | 仓库现场实际拥有的全部实物数量 | 包含可售、已占用和不可售 |
| Committed | 已被订单占用但尚未正式出库的数量 | 通常由Shopify订单产生 |
| Unavailable | 存在但暂不可售 | 瑕疵、样品、质检、退货待查、保留 |
| Available | 理论可分配数量 | MAX(On Hand - Committed - Unavailable, 0) |
| Safety Stock | 防止超卖或应急预留数量 | 按SKU+Location设置 |
| Sellable | 允许对外销售数量 | MAX(Available - Safety Stock, 0) |
| Incoming | 已从来源仓发出但目的仓尚未收货 | 不计入Sellable |
| WIP | 生产中数量 | 不计入On Hand和Sellable |

重要口径：全球实物不能简单用“各仓On Hand + Incoming + WIP”作为财务库存，因为在途货物已从来源仓扣减、但仍属于企业资产；系统报表应分别展示成品On Hand、在途和WIP，避免重复统计。

## 7.1 补货建议公式

建议补货量 = MAX(Target Stock - (Sellable + Incoming), 0)

状态判定：Sellable = 0 → OUT；0 < Sellable ≤ Reorder Point → LOW；否则 → OK。

## 7.2 库存消耗最快SKU计算逻辑

默认口径为净销售消耗量：SALE数量 - 可售退货数量。跨仓调拨不算全球库存消耗，避免把移动库存误认为销售。

日均消耗量 = 选定时间范围内净销售消耗量 / 时间范围天数。

库存消耗最快SKU默认按日均净销售消耗量从高到低排序；可切换按总净销售量排序。

预计可售天数 = 当前Sellable / 日均净销售消耗量；日均消耗为0时显示“-”。

赠品、达人样品、损坏和报废属于非销售消耗，默认不计入净销售排行，但可在筛选中勾选“包含全部库存消耗”。

支持全球、国家、Location、活动、帽型、颜色、尺码及7天/30天/90天/自定义周期筛选。

排行榜至少显示SKU、商品名、净销售消耗量、日均消耗、当前Sellable、预计可售天数、上一周期变化和库存状态。

## 7.3 库存流水规则

每条流水拥有全局唯一movement_id。

记录SKU、Location、quantity_delta、before_qty、after_qty、movement_type、reference_id、operator_id、device_id和timestamp。

离线创建的流水必须带client_event_id，用于服务端去重。

库存记录不可物理删除；纠错使用反向流水。

任何跨仓动作必须形成一出一入或调拨状态链。

# 8. 数据模型

| 数据表 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户账户 | id, name, email, status, role_id |
| roles | 角色 | id, name, permissions |
| locations | 仓库/活动位置 | id, code, type, country, timezone, fulfillable |
| products | 商品款式 | id, name, brand, style_code |
| variants | SKU变体 | id, sku, material, color, size, prices |
| inventory_levels | 当前库存快照 | variant_id, location_id, on_hand, committed, unavailable |
| inventory_movements | 库存流水 | id, delta, before, after, type, reference, user, device, time |
| transfers | 调拨主单 | id, from, to, status, ship_date, eta, tracking |
| transfer_items | 调拨明细 | transfer_id, variant_id, sent_qty, received_qty |
| production_orders | 生产单 | id, supplier, status, planned_date, due_date |
| production_items | 生产明细 | production_id, variant_id, planned_qty, completed_qty |
| events | 活动 | id, name, venue, start, end, status, event_location_id |
| sales | 销售单 | id, event_id, total, payment_method, offline_flag, client_event_id |
| sale_items | 销售明细 | sale_id, variant_id, qty, unit_price, discount |
| stock_counts | 盘点任务 | id, location_id, status, started_by, submitted_by |
| stock_count_items | 盘点明细 | count_id, variant_id, system_qty, counted_qty, variance |
| alerts | 预警 | id, type, severity, object_id, status, assignee |
| audit_logs | 审计日志 | id, actor, action, object, before_json, after_json, time |
| sync_queue | 离线同步队列 | client_event_id, payload, status, retry_count, error |
| sku_daily_metrics | SKU日指标 | date, variant_id, location_id, net_sales_qty, consumption_qty, avg_daily_consumption |

# 9. 权限矩阵

| 功能 | Owner | Ops | CN工厂 | AU仓 | US仓 | 活动员工 | Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看全球库存 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | 可配置 |
| 查看本仓库存 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 仅活动 | 可配置 |
| 查看成本 | ✓ | 可配置 | - | - | - | - | - |
| 管理SKU | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 创建调拨 | ✓ | ✓ | 可发CN | 可申请 | 可申请 | - | - |
| 确认收货 | ✓ | ✓ | CN收货 | AU收货 | US收货 | 活动收货 | - |
| 现场销售 | ✓ | ✓ | - | 可配置 | 可配置 | ✓ | - |
| 库存调整 | ✓ | ✓ | 本仓 | 本仓 | 本仓 | 有限 | - |
| 审批高风险调整 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 盘点 | ✓ | ✓ | 本仓 | 本仓 | 本仓 | 活动 | - |
| 用户与权限 | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 查看审计日志 | ✓ | ✓ | 本人/本仓 | 本人/本仓 | 本人/本仓 | 本人 | - |

# 10. 离线与同步机制

## 10.1 离线数据范围

活动基础信息、被分配的活动库存、SKU名称、颜色、尺码、图片缩略图和价格。

本机销售、退货、赠品、损坏、盘点和活动库存调整记录。

用户最后一次登录令牌的安全离线副本，仅在有效期内使用。

不得将全球成本、非本活动客户信息或其他仓库完整数据下载到活动设备。

## 10.2 同步流程

1. 客户端执行操作时先写入本地数据库，并生成UUID格式client_event_id。

2. 有网时立即上传；无网时进入Pending队列。

3. 服务端按client_event_id去重，确保重复上传不会重复扣库存。

4. 服务端成功处理后返回server_event_id和最新库存版本号。

5. 客户端将记录标记Synced，并刷新活动库存。

6. 若服务端库存版本与客户端基线冲突，记录进入Conflict，禁止静默覆盖。

7. 管理员或活动负责人选择接受服务端、接受本地或创建差异调整。

## 10.3 多设备冲突

设计约束：完全离线时，多台设备无法实时知道彼此销售。MVP应通过“活动库存按设备分配额度”或“允许短期负库存并在同步后生成冲突”二选一降低风险。推荐活动前将高销量SKU按设备或摊位划分数量，以减少同一顶库存被两台设备同时售出的概率。

| 状态 | 含义 | 界面提示 |
| --- | --- | --- |
| Pending | 已在本机保存，尚未上传 | 黄色 |
| Syncing | 正在上传 | 蓝色 |
| Synced | 服务端确认成功 | 绿色 |
| Failed | 因网络或格式错误失败，可重试 | 红色 |
| Conflict | 与服务端库存版本冲突，需处理 | 橙色 |

# 11. Shopify及外部系统集成

## 11.1 Shopify同步边界

Shopify商品Variant与本系统SKU建立一对一映射。

Shopify Location与澳洲、美国等可履约仓建立映射。

Shopify订单创建后，同步Committed或订单占用。

Shopify订单取消、退款、发货后同步相应库存事件。

本系统完成入库、盘点确认或活动归还后，将新的可售库存同步到对应Shopify Location。

活动现场使用Shopify POS时，可将POS订单作为销售来源；使用现金/Square时，由本系统自行创建活动销售记录并扣活动库存。

## 11.2 同步失败处理

所有外部API调用进入integration_jobs队列。

失败后按指数退避自动重试。

超过最大重试次数后生成高优先级预警。

在同步恢复前，界面必须显示“本系统库存与Shopify可能不一致”。

管理员可手动重新同步单个SKU或Location。

## 11.3 未来可接入

Square或其他EFTPOS销售数据。

物流跟踪接口。

微信/企业微信通知。

会计系统Xero。

后续可选的条形码与标签打印能力（不属于MVP）。

# 12. 页面与交互清单

| 页面 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 登录 | 邮箱、密码、忘记密码、离线状态提示 |
| 首页 | 全球/本仓关键指标、库存消耗最快SKU Top 10、预警、待处理任务、最近活动 |
| SKU列表 | 人工输入SKU、模糊搜索、最近/常用SKU、筛选、库存状态标签 |
| SKU详情 | 商品信息、各仓库存、库存流水、调拨和调整快捷入口 |
| 仓库列表 | 各Location库存、低库存数量、负责人 |
| 入库/出库 | 输入或搜索SKU、数量、原因、照片、确认 |
| 调拨列表 | 草稿、在途、部分收货、已完成、逾期 |
| 调拨详情 | 发出、收货、差异、物流、操作记录 |
| 活动列表 | 计划中、进行中、待结算、已关闭 |
| 活动控制台 | 活动库存、销售、待同步、SKU快速输入/选择、盘点 |
| 销售结算 | SKU、数量、折扣、付款方式、客户可选信息 |
| 退换货 | 查原销售、选择商品状态、退款/换货 |
| 盘点 | 按SKU搜索或清单逐项计数、差异、提交、审批 |
| 预警中心 | LOW、OUT、逾期、冲突、同步失败 |
| 报表 | 库存、库存消耗最快SKU、流水、活动、调拨、导出 |
| 设置 | 用户、角色、仓库、阈值、付款方式、同步 |

# 13. 非功能需求

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 常用列表首屏在正常4G/Wi-Fi下≤2秒；输入完整SKU后≤1秒返回精确匹配结果。 |
| NFR-02 | 离线 | 活动销售、退换、赠品、损坏、盘点核心操作无网可用。 |
| NFR-03 | 可靠性 | 服务端月可用性目标≥99.5%；库存写入必须事务化。 |
| NFR-04 | 安全 | HTTPS；密码加密存储；基于角色和Location授权；敏感操作二次确认。 |
| NFR-05 | 审计 | 库存和权限相关操作永久保留审计记录，MVP至少保存7年或由业务配置。 |
| NFR-06 | 备份 | 数据库每日自动备份；支持按时间点恢复。 |
| NFR-07 | 兼容性 | 优先支持最近两代iOS Safari；兼容主流Android Chrome和桌面Chrome。 |
| NFR-08 | 易用性 | 现场核心按钮适合单手操作，字号和点击区域适合户外使用。 |
| NFR-09 | 可访问性 | 颜色状态同时使用文字/图标，不依赖颜色单独表达。 |
| NFR-10 | 国际化 | MVP界面支持中文和英文；时区按Location/活动显示。 |
| NFR-11 | 数据完整性 | 所有数量字段为整数；禁止负数，除非管理员启用负库存并记录原因。 |
| NFR-12 | 可扩展性 | API与前端分离，未来可复用后端封装原生iOS App。 |

# 14. MVP优先级与迭代计划

## 14.1 第一阶段：库存基础

登录与权限

SKU和Location

库存查询

入库/出库/调整

调拨与收货

库存流水、基础看板和库存消耗最快SKU Top 10

## 14.2 第二阶段：活动现场

活动创建与备货

人工录入/搜索SKU销售

离线队列

退换货/赠品/损坏

活动盘点与归还

活动报表

## 14.3 第三阶段：Shopify自动同步

商品与Location映射

订单/取消/发货Webhook

库存双向同步

失败重试和对账工具

## 14.4 后续增强

原生iOS封装与App Store/TestFlight

生产订单与采购

AI补货预测

达人寄样管理

Xero和物流集成

标签打印

| 优先级 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| P0 / MUST | 没有就无法投入使用 | 权限、SKU、多仓库存、流水、调拨、活动离线销售、盘点、库存消耗排行 |
| P1 / SHOULD | 强烈建议MVP或紧随其后 | 生产单、系统内通知、照片、复杂筛选、审批 |
| P2 / LATER | 后续增强 | 原生App、AI预测、会计、物流、达人系统 |

# 15. 验收标准

| 编号 | 验收条件 |
| --- | --- |
| AC-01 | 同一SKU可同时显示澳洲、中国成品、美国、中国WIP和活动库存，且总量口径无重复。 |
| AC-02 | 创建中国→澳洲调拨并发货后，中国成品库存减少，澳洲Incoming增加；收货后Incoming减少、澳洲On Hand增加。 |
| AC-03 | 调拨发30、收28时系统显示Outstanding 2并生成差异。 |
| AC-04 | 活动备货10顶后，澳洲普通库存减少10，活动库存增加10。 |
| AC-05 | 设备断网后可连续创建至少100笔销售，重启应用后记录不丢失。 |
| AC-06 | 恢复网络后离线销售只上传一次，不因重试重复扣库存。 |
| AC-07 | 两台设备产生冲突时系统明确提示并保留双方原始记录。 |
| AC-08 | 活动结束可完成应剩、实盘、差异、损坏、赠品和归还。 |
| AC-09 | 任何库存调整可查到操作人、时间、原因、变化前后数量和关联单号。 |
| AC-10 | 低于Reorder Point时生成LOW；Sellable为0时生成OUT。 |
| AC-11 | 中国工厂账号不能查看澳洲/美国利润和管理员设置。 |
| AC-12 | 普通用户不能删除历史库存流水。 |
| AC-13 | CSV/XLSX导出的库存与页面筛选结果一致。 |
| AC-14 | Shopify同步失败时有可见预警，并可人工重试。 |
| AC-15 | 用户可人工输入完整SKU并在1秒内得到精确匹配；不存在的SKU不得提交库存动作。 |
| AC-16 | 首页可显示指定周期库存消耗最快SKU Top 10，跨仓调拨不计入全球净销售消耗。 |
| AC-17 | 同一SKU发生销售10、可售退货2时，净销售消耗量显示8；预计可售天数按当前Sellable除以日均消耗计算。 |

# 16. 风险与待确认事项

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 多设备完全离线超卖 | 同一活动多个设备无法实时通信 | 活动库存按设备/摊位分配；恢复网络后冲突处理 |
| Shopify与小程序双向改库存 | 可能产生循环同步或覆盖 | 所有同步带source和event_id；设定主源和幂等规则 |
| 中国网络环境 | 部分海外云服务访问不稳定 | 选择中国可稳定访问的部署方案或提供区域加速 |
| 人工录入SKU出错 | 可能扣错商品或尺码库存 | 提供精确匹配、自动补全、商品图片/颜色/尺码二次确认；SKU不存在时禁止提交 |
| 员工直接改库存 | 库存失真 | 限制权限；只允许通过业务动作生成流水 |
| 活动支付未集成 | 支付成功与库存扣减可能脱节 | MVP先人工选择支付方式，后续接POS接口 |
| 退货商品状态不明确 | 不合格商品重新进入可售 | 退货默认进入待检查Unavailable |
| 数据迁移 | 现有Excel字段不统一 | 先完成SKU主表与首次盘点，再导入系统 |

## 16.1 开发前必须确认

1. 美国仓的实际城市、负责人和是否由第三方仓履约。

2. 活动现场主要使用Shopify POS、Square还是现金/EFTPOS混合。

3. 是否允许活动离线时卖到负库存。

4. 中国工厂是否需要直接登录，还是由你统一录入。

5. 成本和销售额哪些角色可以查看。

6. Shopify目前已有多少Location以及SKU是否统一。

7. 是否需要客户姓名/电话/Email，及当地隐私告知方式。

# 附录A：编码规则与示例

## A.1 SKU编码

建议格式：KQ-[帽型]-[材质]-[颜色]-[尺码]

| SKU示例 | 含义 |
| --- | --- |
| KQ-COW-FELT-BLK-58 | Cowboy / Felt / Black / 58 |
| KQ-FED-STRAW-NAT-59 | Fedora / Straw / Natural / 59 |

## A.2 Location编码

| Location Code | 说明 |
| --- | --- |
| AU-MEL-01 | 澳洲墨尔本成品仓 |
| CN-FG-01 | 中国成品仓 |
| CN-WIP-01 | 中国生产中仓 |
| US-WH-01 | 美国仓 |
| EVENT-KYABRAM-20260705 | 2026年7月5日Kyabram Rodeo活动仓 |

## A.3 单据编码

| 示例 | 类型 |
| --- | --- |
| TR-20260618-0001 | 调拨单 |
| ADJ-20260618-0001 | 库存调整 |
| CNT-20260705-0001 | 盘点任务 |
| EVT-20260705-KYABRAM | 活动 |
| SALE-OFF-UUID | 离线销售单 |

# 附录B：事件与日志字典

| movement_type | 说明 |
| --- | --- |
| PRODUCTION_COMPLETED | 生产完工，WIP转成品 |
| PURCHASE_RECEIPT | 采购/供应商入库 |
| TRANSFER_SHIPPED | 调拨发出 |
| TRANSFER_RECEIVED | 调拨收货 |
| SALE | 销售出库 |
| RETURN_SELLABLE | 可售退货入库 |
| RETURN_HOLD | 退货待检查 |
| SAMPLE | 达人/拍摄样品 |
| GIVEAWAY | 赠品 |
| DAMAGE | 损坏 |
| STOCK_COUNT_GAIN | 盘盈 |
| STOCK_COUNT_LOSS | 盘亏 |
| EVENT_ALLOCATE | 划拨到活动 |
| EVENT_RETURN | 活动剩余归还 |
| CORRECTION | 纠错反向流水 |